КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИТ/ИБ аудит (As-Is), разработка стратегий ИБ/ИТ на 3-5 лет,
Roadmap и ROM-бюджетов, опционально - Penetration Testing

Версия: v7 (пересчет по вводным Заказчика и уточненной рецензии)
Дата: 12.02.2026
Язык: RU | Валюта: RUB | НДС: нет

Заказчик: ______________________________

Исполнитель: ____________________________

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление (обновляется в Word: ПКМ -> Обновить поле)

# 1. Резюме предложения

Исполнитель выполняет комплекс работ по диагностике текущего состояния информационной безопасности (ИБ) и информационных технологий (ИТ), оценке зрелости и выявлению разрывов (GAP), оценке достаточности ресурсов и компетенций, а также разработке стратегий развития ИБ и ИТ на 3-5 лет с формированием портфеля инициатив, дорожной карты (Roadmap) и ROM-бюджетов.

Отдельной опцией предлагается проведение penetration testing (внешний и внутренний контур) в согласованных пределах (baseline scope).

# 2. Цели и границы работ

## 2.1. Цели

Сформировать и согласовать достоверную модель As-Is (ИБ/ИТ) при ограниченности исходной документации (реконструкция по интервью и фрагментарным данным).

Оценить зрелость практик ИБ и ИТ по международным методологиям и выявить ключевые разрывы (GAP).

Сформировать реестр ключевых рисков (likelihood x impact) и меры по их снижению.

Разработать единую стратегию развития ИБ и ИТ на 3-5 лет до уровня программ/проектов с KPI/KRI, зависимостями и ресурсами.

Сформировать Roadmap 3-5 лет и предварительные ROM-бюджеты (CAPEX/OPEX) на 3-5 лет.

## 2.2. Границы и ограничения

Оценка ущерба/impact выполняется в ROM-логике на основании доступных входных данных. При отсутствии BIA/критичности процессов/сервисов оценка impact носит сценарный характер и сопровождается явными допущениями.

Работы выполняются в режиме read-only (анализ, интервью, выгрузки, выборочная проверка конфигураций/логов при предоставлении).

Pentest выполняется только в рамках опции и в пределах количественных допущений baseline scope (раздел 7).

# 3. Методология и подход

Исполнитель применяет практики и методологии (по мере применимости): ISO/IEC 27001/27002, NIST CSF, COBIT 2019, ISO 31000, ISO 22301, CIS Controls, MITRE ATT&CK, OWASP.

Подход evidence-based: выводы и оценки зрелости опираются на интервью, артефакты и подтверждающие evidences с трассировкой.

# 4. Этапность (stage-gates) и сроки

С учетом отсутствия полноценной архитектурной и процессной документации у Заказчика, сбор As-Is выделяется в самостоятельный этап с обязательной точкой подтверждения (Gate) перед началом диагностики.

## 4.1. Этапы и Gate-результаты

| Этап | Название | Gate-результат |
| --- | --- | --- |
| Э0 | Инициация | Gate 0: утверждены план работ, DRL, RACI и протокол данных/доступов |
| Э1 | Сбор и построение модели As-Is | Gate 1: подтвержден As-Is Landscape Pack (карта ландшафта и ключевых зависимостей) |
| Э2 | Диагностика и рекомендации As-Is | Gate 2: согласованы отчеты диагностики ИБ/ИТ и приложения (GAP, Risk Register, матрицы) |
| Э3 | Стратегия 3-5 лет, портфель инициатив, Roadmap и ROM-бюджеты | Gate 3: согласован управленческий пакет и проведена защита |
| Опция A | Penetration testing (внешний+внутренний) | Gate A: согласован отчет pentest и remediation backlog |

## 4.2. Сроки и критические условия

Оценочный срок проекта (без pentest): 8-14 недель в зависимости от доступности SME и скорости предоставления данных.

Этап Э2 (диагностика) требует реалистичного календарного окна не менее ~4 недель при заявленной глубине работ.

Pentest может выполняться параллельно Э2/Э3 при соблюдении правил safe-mode и готовности контуров.

# 5. Deliverables (результаты работ)

## 5.1. Базовый объем (без pentest)

### Этап Э0. Инициация

D0-1. План работ / Project Charter (этапность, календарь интервью/воркшопов, stage-gates, реестр рисков и допущений).

D0-2. Data Request List (DRL) и модель evidences (владельцы, формат/канал, сроки, критичность).

D0-3. RACI (роли и ответственности по этапам и deliverables, точки согласования).

D0-4. Протокол работы с данными и доступами (режим VDI/VPN/невынос, хранение/удаление, перечень систем и уровни прав).

### Этап Э1. Сбор и построение модели As-Is

D1-1. Evidence Register (реестр запрошенных/полученных evidences, качество, пробелы и план добора).

D1-2. As-Is Landscape Pack (реестр ключевых систем/сервисов 30-50, high-level схемы периметров/сегментации/интеграций, инвентаризация средств ИБ в разрезе классов решений).

D1-3. Пакет подтверждения As-Is (протокол согласования As-Is, перечень допущений и открытых пробелов данных, согласованный план добора).

### Этап Э2. Диагностика и рекомендации As-Is

D2-1. Отчет диагностики ИБ (включая Risk Register как приложение и приоритизацию рекомендаций).

D2-2. Отчет диагностики ИТ (зрелость процессов/управления, рекомендации, зависимости).

D2-3. Skills & Capability Assessment (оргмодель, роли/компетенции, дефициты, варианты sourcing; ROM-обзор затрат на уровне классов).

D2-4. GAP / мэппинг на стандарты и регуляторов (как приложение к отчетам диагностики).

D2-5. Матрица технологий As-Is / Need (классы решений, наличие/потребность, зависимости).

D2-6. Gate 2: согласование пакета диагностики (закрытие комментариев и фиксация решений).

### Этап Э3. Стратегия 3-5 лет, портфель инициатив, Roadmap и ROM-бюджеты

D3-1. Единая стратегия развития ИБ и ИТ на 3-5 лет (два раздела: ИБ и ИТ; единый контекст и целевая модель).

D3-2. Target Architecture / To-Be Tech Matrix (архитектурные принципы, prerequisites, увязка ИБ и ИТ).

D3-3. Портфель инициатив + KPI/KRI (baseline 22 карточки: 10 детализированных + 12 облегченных).

D3-4. Roadmap 3-5 лет (волны, зависимости, гейты; визуализация портфеля инициатив).

D3-5. Консолидированный ROM-бюджет ИБ/ИТ на 3-5 лет (CAPEX/OPEX, допущения, трассировка на инициативы).

D3-6. Презентация для Правления (storyline-first, управленческий пакет).

## 5.2. Опция A: Penetration Testing (внешний и внутренний контур)

PA-1. Подготовка: правила pentest, safe-mode, окна, эскалации; верификация доступов и тестовых учетных записей.

PA-2. Проведение pentest (external + internal) в пределах baseline scope; фиксация findings и доказательств в допустимом формате.

PA-3. Отчет pentest (единый deliverable): Executive Summary, детальные findings с CVSS, рекомендации, remediation backlog.

# 6. SLA на review и итерации доработки

SLA на review со стороны Заказчика: до 5 рабочих дней на этапный пакет/ключевой deliverable.

В базовой оценке включено до 2 циклов доработки по каждому приёмочному deliverable в пределах согласованных требований и предоставленных входных данных.

Существенное изменение scope (объекты pentest, перечень регуляторов/стандартов, количество карточек инициатив) требует отдельного согласования объема работ.

# 7. Базовые количественные допущения (лимиты базовой оценки)

## 7.1. Портфель инициатив (в базовом объеме)

Базовая оценка включает 22 карточки инициатив на горизонт 3-5 лет: 10 детализированных и 12 облегченных. Дополнительные карточки оцениваются отдельно (ROM ориентир 6-8 ч/карточка в зависимости от глубины).

## 7.2. Pentest (Опция A) - baseline scope

| Параметр | Baseline |
| --- | --- |
| Внешние IP / подсети | до 30 IP |
| Web-приложения | до 7 |
| API | до 5 |
| VPN / удаленный доступ | до 2 точек |
| Домены AD | 1 |
| Внутренние сегменты | до 3 |
| Почтовая инфраструктура | 1 домен |

# 8. Команда проекта

Ключевой принцип: Lead Consultant/PM совмещает управление и существенную часть IT/Enterprise Architecture/Business-Process Analysis работ, снижая коммуникационные потери и rework.

| Роль | Квалификация | Ключевая ответственность |
| --- | --- | --- |
| Lead Consultant / PM (IT/EA/BA) | Senior (10+ лет) | Stage-gates, сквозная модель As-Is/To-Be, QA и консолидация |
| GRC / InfoSec Lead | Senior | Диагностика ИБ, зрелость, риски, вклад в стратегию и KRI |
| IT Strategy Lead | Senior | Диагностика ИТ, зрелость, вклад в стратегию и KPI |
| Enterprise/Security Architect | Senior | Архитектурные модели As-Is/To-Be, зависимости, To-Be matrix |
| Business Analyst | Middle+/Senior | Evidence register, реестры, трассировка, оформление таблиц |
| Financial Analyst | Senior | ROM CAPEX/OPEX, консолидация бюджета, допущения |
| Writer/Editor | Middle+ | Финальная редактура и единый стиль (минимальный пакет) |
| Pentest Lead (опция A) | Senior | Методология, QA findings, отчет, safe-mode |
| Pentester Web/API (опция A) | Senior | Тест web/API, PoC, рекомендации |
| Pentester Network/AD (опция A) | Senior | Тест сети/AD, lateral, рекомендации |

# 9. Ресурсы и участие со стороны Заказчика

Назначение Sponsor (управленческий владелец) и координатора проекта.

Доступность SME по ИБ/ИТ/архитектуре/эксплуатации и (при необходимости) финансам/комплаенсу.

Предоставление доступов/выгрузок по DRL в согласованные сроки; режим доступа (VDI/VPN/невынос) фиксируется в D0-4.

Для pentest (опция): список объектов, точки входа, тестовые учетные записи, контакт дежурных, окна тестирования, согласованные ограничения safe-mode.

# 10. Оценка трудоемкости и стоимости

Blended rate: 6 250 руб./нормо-час. Валюта: RUB. НДС: нет. Срок действия оффера: 1 месяц. Условия оплаты обсуждаются с Заказчиком отдельно.

## 10.1. Сводная оценка (базовый объем, без pentest)

| Этап | Часы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Э0. Инициация | 75 | 468 750 |
| Э1. Сбор и построение As-Is | 210 | 1 312 500 |
| Э2. Диагностика As-Is | 510 | 3 187 500 |
| Э3. Стратегия/портфель/Roadmap/бюджет | 490 | 3 062 500 |
| ИТОГО (без pentest) | 1285 | 8 031 250 |

## 10.2. Опция A: Penetration Testing

| Опция | Часы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Опция A (pentest external+internal) | 350 | 2 187 500 |

## 10.3. Итоговая стоимость (с учетом опции A)

| Вариант | Часы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Без pentest | 1285 | 8 031 250 |
| С pentest (Опция A) | 1635 | 10 218 750 |

# 11. Приложение A. DRL (укрупненный перечень)

Полный DRL согласуется на Этапе Э0 (D0-2). Ниже приведен укрупненный перечень категорий.

| ID | Категория | Примеры запрашиваемых данных |
| --- | --- | --- |
| A1 | Бизнес-архитектура | Перечень бизнес-процессов/способностей, сервисный каталог, критичность сервисов, RTO/RPO (если есть) |
| A2 | ИТ-ландшафт | Реестр систем/сервисов (owner, назначение, окружения), карта интеграций, перечень платформ |
| A3 | Сетевая архитектура | Сегментация, периметры, DMZ, удаленный доступ, схемы зон |
| A4 | ITSM/операции | Incident/Problem/Change, отчеты по SLA/availability/MTTR, выгрузки за 12 мес. |
| A5 | ИБ governance | Политики, стандарты, процедуры, оргструктура ИБ, комитеты |
| A6 | GRC/риски/комплаенс | Реестр рисков, результаты аудитов/проверок, перечень регуляторов и требований |
| A7 | SOC/мониторинг | Схема мониторинга, отчеты SIEM, use-cases, метрики, процесс IR |
| A8 | IAM/PAM | Схема IAM, процессы JML, перечень привилегированных учетных записей (если есть), MFA |
| A9 | Vulnerability/Patch | Процесс VA/patch, результаты сканирований, SLA по патчам |
| A10 | BCP/DR | BCP/DRP, результаты учений, архитектура резервирования |
| A11 | Финансы | Факт/план бюджетов ИБ/ИТ (CAPEX/OPEX) в агрегате, статьи затрат |
| A12 | Pentest scope (опция) | Список IP/URL/API/VPN, внутренние сегменты/AD, тестовые учетки, окна, контакты |

# 12. Приложение B. Basis of Estimate (BOE) по deliverables

## 12.1. BOE (часы) по deliverables базового объема

| ID | Deliverable / Work package | Часы |
| --- | --- | --- |
| D0-1 | План работ / Project Charter | 30 |
| D0-2 | DRL + модель evidences | 25 |
| D0-3 | RACI | 8 |
| D0-4 | Протокол данных/доступов | 12 |
| D1-1 | Evidence Register | 40 |
| D1-2 | As-Is Landscape Pack | 130 |
| D1-3 | Пакет подтверждения As-Is (Gate 1) | 40 |
| D2-1 | Отчет диагностики ИБ (вкл. Risk Register как приложение) | 185 |
| D2-2 | Отчет диагностики ИТ | 150 |
| D2-3 | Skills & Capability Assessment | 100 |
| D2-4 | GAP/мэппинг (приложение к отчетам) | 40 |
| D2-5 | Матрица технологий As-Is/Need | 25 |
| D2-6 | Gate 2 согласование пакета диагностики | 10 |
| D3-1 | Единая стратегия ИБ/ИТ 3-5 лет | 145 |
| D3-2 | Target Architecture / To-Be Tech Matrix | 35 |
| D3-3 | Портфель инициатив + KPI/KRI (22 карточки) | 180 |
| D3-4 | Roadmap 3-5 лет (визуализация портфеля) | 40 |
| D3-5 | ROM-бюджет ИБ/ИТ 3-5 лет | 50 |
| D3-6 | Презентация для Правления (storyline-first) | 40 |
|  | ИТОГО (без pentest) | 1285 |

## 12.2. Unit economics (портфель инициатив)

Карточки инициатив: базово 22 карточки (10 детализированных + 12 облегченных). Рекомендуемый ROM ориентир: 6-8 ч/карточка.

## 12.3. BOE опции A (pentest)

| ID | Work package / Deliverable | Часы |
| --- | --- | --- |
| PA-1 | Подготовка: правила pentest, окна, эскалации, верификация доступов | 30 |
| PA-2 | Проведение pentest (external+internal) в пределах baseline scope | 250 |
| PA-3 | Отчет pentest: Executive Summary + findings (CVSS) + remediation backlog | 70 |
|  | ИТОГО (опция A) | 350 |

# 13. Приложение C. Детальное обоснование трудозатрат по deliverables (роли, часы, задачи)

В таблицах ниже приведено распределение трудозатрат по ролям и перечень задач для каждого deliverable. Оценка приведена в нормо-часах; стоимость рассчитывается по blended rate 6 250 руб./час.

## 13.1. Базовый объем (без pentest)

### Этап Э0. Инициация

D0-1. План работ / Project Charter — 30 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 18 | • Kick-off и уточнение рамок/границ работ • План-график, stage-gates, календарь интервью/воркшопов • Реестр рисков/допущений/решений, контроль качества артефактов • Организация взаимодействия, протоколирование ключевых решений |
| GRC | 5 | • Определение доменов ИБ и критериев зрелости/оценки • Требования к evidences и подход к риск-оценке (ROM) |
| IT | 3 | • Определение доменов ИТ и критериев зрелости (COBIT/ITSM) • Перечень ключевых интервью/данных по ИТ |
| Arch | 2 | • Шаблоны архитектурных диаграмм и минимальный набор входов для As-Is • Правила фиксации периметров/сегментации/интеграций |
| BA | 2 | • Подготовка гайдов интервью и шаблонов протоколов • Настройка структуры реестров (issues/evidences) |

D0-2. DRL + модель evidences — 25 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 10 | • Консолидация DRL, приоритизация (must/should) и критический путь • Назначение владельцев данных у Заказчика, согласование форматов/каналов • Запуск трекинга выполнения DRL и правил эскалации |
| BA | 8 | • Оформление DRL-таблицы (ID, запрос, владелец, формат, срок, статус) • Проектирование модели evidence register и правил трассировки • Подготовка краткой версии DRL для включения в пакет Gate 0 |
| GRC | 4 | • Перечень входов по ИБ (политики/процедуры, SOC/IR, IAM/PAM, VA/patching, аудит) • Требования к evidences для оценки зрелости/комплаенса/рисков |
| IT | 2 | • Перечень входов по ИТ (ITSM, CMDB/реестр систем, SLA/метрики, эксплуатационные регламенты) |
| Arch | 1 | • Перечень архитектурных входов (периметры/сегментация/интеграции/платформы) |

D0-3. RACI — 8 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 6 | • RACI по этапам и deliverables, роли согласования/подписания • Коммуникационный план: статусы, steering, формат протоколов, эскалации |
| BA | 2 | • Контакт-лист и матрица SME, подготовка расписания интервью |

D0-4. Протокол данных/доступов — 12 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 6 | • Согласование режима работы с данными (VDI/VPN/невынос), каналов обмена • Матрица доступов (кто/к чему/в каком режиме), сроки предоставления/отзыва • Фиксация ограничений на использование данных в отчетах |
| GRC | 3 | • Требования ИБ к конфиденциальности, хранению/удалению, маскированию • Проверка соответствия внутренним политикам/процедурам Заказчика |
| IT | 2 | • Техническая реализация доступов (VPN/VDI/jump), учетные записи, read-only • Доступ к ITSM/CMDB/выгрузкам, согласование ограничений |
| Arch | 1 | • Доступ к архитектурным репозиториям/схемам и правила предоставления (без чувствительных деталей) |

### Этап Э1. Сбор и построение модели As-Is

D1-1. Evidence Register — 40 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| BA | 20 | • Ведение evidence register: источник, владелец, дата, качество, применимость • Трассировка evidence -> домен/контроль -> вывод • Фиксация пробелов/ограничений и запросов на уточнение |
| LC/PM | 8 | • Контроль полноты DRL и соблюдения сроков, эскалации блокировок • Еженедельная сводка по статусу evidences, управление приоритетами |
| GRC | 5 | • Классификация evidences по доменам ИБ, выявление критичных пробелов • Подготовка запросов на уточнение по ИБ для закрытия рисков ошибочных выводов |
| IT | 5 | • Классификация evidences по доменам ИТ/ITSM, выявление пробелов • Запрос дополнительных выгрузок/примеров для подтверждения оценки зрелости |
| Arch | 2 | • Проверка достаточности архитектурных входов и корректности источников истины |

D1-2. As-Is Landscape Pack — 130 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 22 | • Сведение единой модели терминологии и атрибутов реестра систем/сервисов • Увязка сервисов/систем/данных, устранение противоречий между источниками • Организация сессий валидации As-Is с SME (ИБ/ИТ/архитектура) |
| Arch | 35 | • Построение high-level As-Is ландшафта: системы/платформы/интеграции • Схемы периметров/сегментации/DMZ (на уровне, достаточном для выводов) • Выделение ключевых зависимостей и архитектурных ограничений |
| GRC | 30 | • Отражение средств ИБ и потоков мониторинга/реагирования (SIEM/EDR/DLP и т.д.) • Границы периметров с точки зрения угроз и контроля, базовая карта 'контроли-зоны' |
| IT | 28 | • Отражение эксплуатационных контуров/ITSM, критичные сервисы и ограничения • Подтверждение ключевых технологических зависимостей (точки отказа/интеграции) |
| BA | 15 | • Нормализация входных реестров, сбор владельцев/атрибутов по ключевым системам • Подготовка пояснительных записок к схемам (что включено/исключено, уровень детализации) |

D1-3. Пакет подтверждения As-Is (Gate 1) — 40 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 12 | • Подготовка пакета Gate 1: As-Is pack + список ограничений/пробелов • Фасилитация воркшопа подтверждения As-Is, фиксация решений/разногласий • Внесение правок по итогам Gate 1 (в пределах 2 итераций) |
| BA | 10 | • Сведение комментариев, обновление реестров и evidence links • Ведение журнала решений и невыполненных запросов на данные |
| GRC | 8 | • Валидация ИБ-аспектов As-Is (периметры/контроли/процессы) • Подтверждение пригодности As-Is для диагностики и риск-оценки |
| IT | 7 | • Валидация ИТ-аспектов As-Is (сервисы/операции/ограничения) • Подтверждение точности ключевых зависимостей |
| Arch | 3 | • Финализация схем и реестров As-Is, контроль консистентности |

### Этап Э2. Диагностика и рекомендации As-Is

D2-1. Отчет диагностики ИБ (вкл. Risk Register как приложение) — 185 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| GRC | 95 | • Оценка зрелости по доменам ИБ (governance, IAM, SOC/IR, AppSec, Data, VA, BCM и др.) • Формирование findings и рекомендаций (quick wins / mid-term / strategic) • Мэппинг на стандарты/регуляторов (в составе приложений) • Формирование Risk Register как приложения (ROM likelihood×impact, меры) |
| LC/PM | 25 | • Единая структура отчета, сквозная логика и трассировка выводов на evidences • Согласование формулировок с ИБ/ИТ, устранение противоречий • Организация сессий обсуждения findings, фиксация решений и приоритетов |
| Arch | 25 | • Технический анализ периметров/сегментации/контролей, root causes • Диаграммы/врезки в отчет, технологические разрывы без привязки к вендорам |
| BA | 20 | • Консолидация интервью/материалов, таблицы зрелости/оценок • Трассировка 'контроль/критерий → evidence → оценка → вывод' |
| IT | 5 | • Проверка реализуемости рекомендаций ИБ с учетом ИТ-ограничений/эксплуатации |
| Writer | 15 | • Редактура, единый стиль, читабельность управленческой части, верстка |

D2-2. Отчет диагностики ИТ — 150 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| IT | 75 | • Оценка зрелости процессов управления ИТ (COBIT/ITSM): incident/problem/change, SLA, capacity, continuity и т.п. • Формирование findings и рекомендаций, зависимостей и ограничений реализации |
| LC/PM | 20 | • Единая шкала оценок и структура отчета, увязка с бизнес-приоритетами • Согласование с ИБ (cross-domain dependencies), контроль полноты |
| Arch | 20 | • Анализ архитектурной управляемости, техдолга, реестров/стандартов • Подготовка диаграмм/врезок для отчета |
| BA | 15 | • Сбор и нормализация данных ITSM/метрик, оформление матриц оценки • Трассировка на evidences и формирование приложений |
| Fin | 5 | • ROM-оценка стоимости/эффекта отдельных ИТ-разрывов (на уровне классов мер) |
| GRC | 3 | • Связка ИТ-разрывов с рисками/комплаенсом и требованиями ИБ |
| Writer | 12 | • Редактура и оформление, единый стиль с отчетом ИБ |

D2-3. Skills & Capability Assessment — 100 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| Fin | 35 | • Сбор/нормализация фактических CAPEX/OPEX (в агрегате), структура затрат • ROM-ориентиры по классам решений и вариантам sourcing (in-house/outsourcing/MSSP) • Подготовка входов для бюджетирования на этапе стратегии |
| LC/PM | 15 | • Сведение оргмодели ИБ/ИТ и распределения функций, выявление критичных дефицитов • Формирование целевых capability-областей под To-Be (без дублей) • Согласование трактовок и выводов с ключевыми стейкхолдерами |
| BA | 15 | • Сбор оргструктуры/ролей/функций, оформление матриц компетенций • Интервью по фактической загрузке и процессному владению |
| GRC | 10 | • Определение целевых ролей/компетенций ИБ (GRC, SOC/IR, IAM/PAM, AppSec, VA, BCM) • Рекомендации по модели функций и ответственности |
| IT | 10 | • Определение целевых ролей/компетенций ИТ (архитектура, эксплуатация, ITSM, SRE/DevOps при наличии) |
| Arch | 8 | • Определение компетенций/ролей для архитектурного управления, владельцев систем/платформ |
| Writer | 7 | • Редактура и оформление документа, консистентность таблиц |

D2-4. GAP/мэппинг (приложение к отчетам) — 40 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| GRC | 15 | • Мэппинг на ISO/NIST/CIS и перечень регуляторов Заказчика • GAP-матрица: требование/контроль → текущий статус → разрыв → мера закрытия |
| IT | 10 | • Мэппинг на COBIT/практики управления ИТ, GAP по процессам и контролям |
| BA | 7 | • Сведение GAP-таблиц, ссылки на evidences, статус и комментарии |
| LC/PM | 5 | • Приоритизация разрывов, устранение дублей между ИБ и ИТ • Контроль полноты покрытия требований ТЗ и списка регуляторов |
| Arch | 3 | • Валидация технологических аспектов разрывов (реализуемость/зависимости) |

D2-5. Матрица технологий As-Is/Need — 25 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| Arch | 12 | • Матрица технологий As-Is/Need: классы решений, функции, зависимости, prerequisites • Определение ограничений внедрения (интеграции/платформы/сеть) |
| BA | 6 | • Сбор и нормализация инвентаря технологий (owner/контур/назначение) • Привязка к доменам и инициативам (следующий этап) |
| IT | 3 | • Валидация ИТ-компонентов и эксплуатационных ограничений |
| LC/PM | 2 | • Согласование единых атрибутов матрицы и форматирования для использования в стратегии |
| GRC | 2 | • Валидация покрываемости ИБ-разрывов классами решений |

D2-6. Gate 2 согласование пакета диагностики — 10 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 6 | • Организация review пакета диагностики, консолидация комментариев • Фиксация решений, финализация версии Gate 2 |
| GRC | 2 | • Отработка комментариев по ИБ-части, уточнение формулировок/приоритетов |
| IT | 2 | • Отработка комментариев по ИТ-части, уточнение зависимостей/ограничений |

### Этап Э3. Стратегия 3-5 лет, портфель инициатив, Roadmap и ROM-бюджеты

D3-1. Единая стратегия ИБ/ИТ 3-5 лет — 145 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 45 | • Единая логика и структура стратегии (1 голос): выводы → принципы → программы → инициативы • Формирование To-Be operating model на уровне программ/проектов и stage-gates реализации • Согласование ключевых решений и компромиссов ИБ/ИТ с Заказчиком |
| GRC | 40 | • Стратегия ИБ: Target Operating Model, приоритеты, KRI, требования к функциям (SOC/IR/IAM/AppSec/VA/GRC/BCM) • Позиционирование мер как снижение рисков и выполнение требований |
| IT | 35 | • Стратегия ИТ: целевая модель управления и эксплуатации, KPI, улучшения ITSM/операционной устойчивости • Увязка с архитектурной трансформацией и ограничениями внедрения |
| Arch | 10 | • Целевые архитектурные принципы, ключевые паттерны To-Be, зависимости и prerequisites |
| BA | 5 | • Трассировка стратегических направлений на findings/risks и инициативы, оформление таблиц |
| Writer | 10 | • Редактура и оформление документа (управленческая читабельность, единый стиль) |

D3-2. Target Architecture / To-Be Tech Matrix — 35 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| Arch | 20 | • Target Architecture / To-Be Tech Matrix: классы решений, зависимости, интеграции, prerequisites • Архитектурные схемы верхнего уровня для поддержки Roadmap |
| LC/PM | 6 | • Увязка To-Be архитектуры со стратегией и портфелем инициатив • Контроль непротиворечивости формулировок и границ |
| IT | 4 | • Валидация реализуемости с точки зрения эксплуатации/ITSM/инфраструктуры |
| GRC | 3 | • Валидация покрытия ИБ-разрывов и требований контролей |
| BA | 1 | • Поддержка привязок к инициативам и артефактам As-Is |
| Fin | 1 | • Выявление основных драйверов затрат по архитектурным зависимостям (на уровне ROM) |

D3-3. Портфель инициатив + KPI/KRI (22 карточки) — 180 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 35 | • Портфельные сессии, приоритизация и группировка в программы/потоки • Устранение дублей/конфликтов, согласование зависимостей и ресурсов • Контроль шаблона карточки инициатив и качества описаний |
| BA | 35 | • Оформление карточек инициатив (цель, scope, out-of-scope, зависимости, ресурсы, KPI/KRI) • Трассировка карточек к findings/risks и To-Be матрицам |
| GRC | 25 | • ИБ-инициативы: критерии успеха, KRI, привязка к рискам и комплаенсу |
| IT | 20 | • ИТ-инициативы: ограничения эксплуатации, release windows, зависимости от платформ/команд |
| Arch | 25 | • Архитектурный объем по карточкам: prerequisites, интеграции, паттерны To-Be |
| Fin | 35 | • ROM CAPEX/OPEX по карточкам, FTE/аутсорс, консолидация и проверка консистентности |
| Writer | 5 | • Единый стиль карточек и таблиц, минимизация неоднозначных формулировок |

D3-4. Roadmap 3-5 лет (визуализация портфеля) — 40 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 15 | • Формирование волнового плана (3-5 лет) и stage-gates реализации • Контроль критического пути и зависимостей между инициативами/программами |
| BA | 8 | • Сведение Roadmap (Gantt/волны), связь с карточками и KPI/KRI |
| IT | 7 | • Учет эксплуатационных ограничений, окон релизов, зависимостей от инфраструктуры |
| Arch | 5 | • Учет архитектурных prerequisites и корректная последовательность платформенных изменений |
| Fin | 4 | • Фазирование бюджета по волнам/годам, контроль сумм и допущений |
| GRC | 1 | • Гейты комплаенса/ИБ и обязательные последовательности внедрения контролей |

D3-5. ROM-бюджет ИБ/ИТ 3-5 лет — 50 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| Fin | 30 | • Консолидированный ROM-бюджет (CAPEX/OPEX) на 3-5 лет, допущения • Раскладка по годам/волнам, агрегирование по программам |
| LC/PM | 8 | • Трассировка бюджетных строк на инициативы и Roadmap, контроль непротиворечивости • Согласование управленческих срезов бюджета с Заказчиком |
| IT | 5 | • Валидация ИТ-составляющей затрат и эксплуатационных расходов |
| GRC | 4 | • Валидация ИБ-составляющей затрат (SOC/IR/IAM/AppSec и др.) |
| Arch | 2 | • Проверка драйверов затрат: интеграции/платформы/архитектурные зависимости |
| BA | 1 | • Поддержка трассировки: инициатива → бюджетная строка → год/волна |

D3-6. Презентация для Правления (storyline-first) — 40 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| LC/PM | 20 | • Storyline-first: управленческий нарратив, структура 8-12 слайдов • Сбор итогового пакета, dry-run, внесение правок по итогам репетиции |
| GRC | 8 | • Ключевые сообщения по рискам, приоритетам ИБ и ожидаемому эффекту |
| IT | 6 | • Ключевые сообщения по приоритетам ИТ, улучшению устойчивости и KPI |
| Fin | 2 | • Слайды по бюджету, допущения и управленческие срезы |
| Writer | 4 | • Единый стиль/верстка презентации, корректность диаграмм и таблиц |

## 13.2. Опция A: Penetration Testing (external + internal)

### Этап PA. Pentest

PA-1. Подготовка: правила, окна, эскалации, верификация доступов — 30 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| Pentest Lead | 10 | • Планирование и методология (safe-mode), чек-лист готовности • Верификация доступов/учетных записей, согласование окон • План коммуникаций и критерии остановки/эскалации |
| LC/PM | 4 | • Координация согласований, календарь окон, трекинг готовности • Организация каналов связи и протоколов эскалации |
| GRC | 6 | • LoA/легализация, ограничения и требования ИБ Заказчика • Координация с SOC/мониторингом для исключения ложных эскалаций |
| IT | 4 | • Подготовка технических доступов (VPN/VDI/jump), whitelisting при необходимости • Контакт дежурных, сопровождение в окнах тестирования |
| Arch | 2 | • Проверка корректности границ периметров/сегментов и объектов scope |
| BA | 2 | • Сведение scope-реестра, контакт-лист, фиксация ограничений окружений |
| Writer | 2 | • Шаблон отчета/оформления findings, правила редактуры/редакции |

PA-2. Проведение pentest в пределах baseline scope — 250 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| Pentester Web/API | 90 | • Recon и тестирование web/API (OWASP), auth/authz, конфигурации • Сбор доказательств (PoC) в допустимом формате, черновики findings |
| Pentester Network/AD | 80 | • Тестирование сети/AD: выявление слабых мест, эскалация привилегий • Lateral movement в safe-mode, сбор доказательств и ограничений |
| Pentest Lead | 45 | • Контроль методологии и качества, подтверждение критичных findings • CVSS scoring, ежедневные синки, контроль safe-mode и эскалаций |
| LC/PM | 10 | • Координация коммуникаций, фиксация простоев/блокировок, управление окнами |
| GRC | 10 | • Сопровождение взаимодействия с SOC/IR при срабатываниях, контроль ограничений |
| IT | 5 | • Оперативное снятие блокировок доступа, поддержка окружений/учеток |
| Arch | 5 | • Валидация путей атаки относительно сегментации/периметров, root causes |
| BA | 5 | • Журнал действий/окружений, трассировка evidences для отчета и backlog |

PA-3. Отчет pentest: Executive Summary + findings (CVSS) + remediation backlog — 70 ч

| Роль | Часы | Задачи (что делает роль) |
| --- | --- | --- |
| Pentest Lead | 20 | • Сводный отчет, Executive Summary, приоритизация findings • Рекомендации по remediation и критерии закрытия, финальное QA |
| Pentester Web/API | 15 | • Подробные описания уязвимостей web/API, шаги воспроизведения, рекомендации |
| Pentester Network/AD | 10 | • Подробные описания уязвимостей сети/AD, шаги воспроизведения, рекомендации |
| Writer | 10 | • Оформление и редактирование, консистентность, редактирование скриншотов/PoC, маскирование |
| LC/PM | 5 | • Контроль читабельности управленческой части, увязка с остальными выводами проекта • Организация согласования отчета и закрытие комментариев |
| GRC | 5 | • Валидация формулировок риска/влияния и корректность приоритизации |
| IT | 2 | • Валидация реализуемости remediation с учетом эксплуатации и релизных окон |
| Arch | 2 | • Root-cause рекомендации и архитектурные меры (в пределах scope) |
| BA | 1 | • Сведение remediation backlog: finding→задача→владелец→срок→зависимости |

# 14. Риски и допущения

Отсутствие полной архитектурной/процессной документации означает реконструкцию As-Is модели по интервью и фрагментарным данным; корректность модели подтверждается на Gate 1.

Скорость проекта зависит от доступности SME и своевременного предоставления данных по DRL.

Pentest зависит от фактического scope и готовности контуров; превышение baseline scope требует отдельного согласования.

Для обеспечения качества управленческого пакета применяется подход storyline-first и итеративное согласование ключевых сообщений.